РАЗДЕЛ VIII

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

# Приложение № 1

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

# ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА, ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- Въведение

  - Възложител

ДАЕУ има функции по издаване, налагане и контрол на политики, правила и добри практики в областта на електронното управление, стратегическо планиране и инициативи, бюджетно програмиране и контрол, координация на секторни политики, инфраструктура за пространствена информация, секторни и междуведомствени проекти. Агенцията поддържа централизирани регистри за нуждите на електронното управление, други централизирани регистри, държавен хибриден частен облак и комуникационната мрежа на държавната администрация.

  - Стратегически, ключови и специфични цели на проекта

Проект № BG05SFOP001-1.002-0014 „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“ е насочен към подобряването на инфраструктурата за пространствена информация и процесите, свързани с обмен на пространствени данни съгласно Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД) и изискванията на Директива 2007/2/EО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).

В рамките на проекта се предвижда изграждане и внедряване на Национален портал за пространствени данни (НППД), на основание чл. 12, ал. 4 от ЗДПД, заимстващ добри практики от INSPIRE порталите на други страни-членки на ЕС, стабилен, лесно използваем, осигуряващ бърз достъп в машинночетим, отворен формат до цялото налично съдържание на масивите от пространствени данни, включени в темите от приложенията на ЗДПД/Директива 2007/2/ЕО и услугите за тях.

Порталът ще осигурява възможност на органите на публичната власт, които по силата на нормативен акт събират, създават, поддържат и разпространяват бази от пространствени данни във връзка с осъществяваните от тях правомощия и предоставят публични услуги, да имат взаимен достъп до поддържаните от тях масиви от данни, свързани с пространствена информация и законоустановените услуги за работа с тях.

В рамките на проекта ще бъде извършен анализ на съществуващите практики и нормативната уредба в областта на инфраструктурата за пространствена информация в Република България и в други европейски страни, с цел подобряване на процесите, свързани с обмена на пространствени данни. Ще бъде изготвен План за действие за хармонизиране на масивите по изискванията на INSPIRE за 26 (двадесет и шест) администрации и разработен и внедрен НППД.

Общата цел на проекта е изграждане на НППД, с оглед изпълнение на ангажиментите на Република България по Директива 2007/2/ЕО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).

Постигането на специфичните цели очертава основните ползи от създаване на НППД:

1.	Създаване на НППД, като елемент на националната инфраструктура за пространствена информация за предоставяне на мрежови услуги на държавната администрация, гражданите и бизнеса;

2.	Изграждане на необходимата стандартна и оперативно съвместима информационно-комуникационна среда на национално ниво за достъп от администратори и потребители на пространствени данни;

3.	Прилагане на европейските изисквания за оперативна съвместимост и осигуряване на достъп до стандартизирани и хармонизирани пространствени данни и услуги с тях, в рамките на европейската инфраструктура за пространствена информация;

4.	Формиране на знания и практически умения на експертния състав на органите на публичната власт, които по силата на нормативен акт събират, създават, поддържат и разпространяват актуализирани бази от пространствени данни за работа на НППД;

5.	Популяризиране на инициативата за създаване на НППД и национална инфраструктура за осигуряване на достъп и обмен на пространствена информация като част от електронното управление на национално и европейско ниво.

- Планирани дейности по проекта

В обхвата на проекта е предвидено реализирането на посочените по-долу дейности:

  - Дейност 1. „Анализ на нормативната база и на съществуващи портали за пространствени данни в други европейски държави и изготвяне на План за действие за хармонизиране на масивите по изискванията на INSPIRE“

В рамките на дейността ще бъде извършен анализ на съществуващите практики и нормативната уредба в областта на инфраструктурата за пространствена информация в Република България и в други европейски страни. В резултат от него ще бъдат идентифицирани най-подходящите софтуерни и технически решения и начините за тяхното прилагане, ще бъдат идентифицирани допуснатите грешки и слабости и ще бъдат изготвени конкретни препоръки.

Ще бъде изготвен План за действие за хармонизиране на масивите по изискванията на INSPIRE за всички 26 (двадесет и шест) администрации, определени в Пътната карта за подготовка на необходимите данни, метаданни и услуги за тях по изискванията на Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД) и Директивата INSPIRE.

  - Дейност 2. „Разработване и внедряване на Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“

В рамките на дейността ще бъде проектиран, разработен и внедрен НППД.

Ще бъдат проведени обучения на системно и потребителско ниво съответно за служителите, които ще бъдат администратори на портала и за служители от органите на публичната власт, които по силата на нормативен акт събират, създават, и разпространяват бази от пространствени данни.

В рамките на дейността ще бъде създадено видео за популяризиране на НППД, в контекста на прилагането на Директива INSPIRE в Република България. То ще бъде достъпно на интернет страницата на ДАЕУ, както и на НППД. С оглед на необходимостта от популяризиране на инициативата за създаване на НППД и националната инфраструктура за осигуряване достъп и обмен на пространствена информация, видеото ще бъде насочено към потребителите на пространствени данни и услуги в обхвата на Директива INSPIRE (администрации и граждани), като ще показва основните положения, принципите за изработване, поддържане, предоставяне и използване на пространствени данни, както и функционалните възможности и положителните ефекти от използването на НППД.

  - Дейност 3. „Информация и комуникация“

Дейността ще осигури популяризиране на проектните дейности, цели и постигнатите резултати. За целта ще бъдат организирани публични медийни събития, ще се публикува информация в печатни и електронни издания, чрез които да бъдат разяснени целите и резултатите от проекта и представен на широката общественост НППД. Дейността ще се проведе по изискванията на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

- Целеви групи

Проектът ще е с пряк принос за предоставянето на услуги от нов тип на администрацията, гражданите и обществеността като цяло.

В публичното пространство пространствените данни се идентифицират с географската информация, обработвана и интерпретирана с използването на информационните и комуникационните технологии. Така се създават предпоставки за нови публични услуги, реализирани чрез интеграцията на електронното правителство и гео-информацията.

Предоставянето на услуги с гео-информация в точния момент, на точното място и с точното предназначение позволява задоволяване на нуждите на потребителите и е индикатор за устойчивото развитие на обществото на национално и регионално ниво.

Реализирането на проекта ще окаже трайно въздействие върху целевите групи, както следва:

- ще създаде предпоставки за промяна на технологичните дейности на държавната администрация в частта за предоставяне на услуги с пространствени данни в услуга на гражданите и бизнеса и в помощ на вземащите управленски решения;

- ще ускори процесите на хармонизиране на пространствените данни и услуги на държавните структури, администриращи пространствени данни, в качеството на предоставящи и ползващи услуги с пространствени данни;

- ще се създаде яснота на потребителите на пространствена информация за целите и задачите по изграждането на националната инфраструктура на пространствена информация;

Резултатите от обученията ще доведат до практически по-подготвени служители, които демонстрират ангажираност към изграждането на националната инфраструктура на пространствена информация и нивото на предоставяне на услуги.

- ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Изготвяне на анализ на нормативната база и на съществуващи портали за пространствени данни в други европейски държави”.

Прогнозна стойност на поръчката: 166 666.66 лв. (сто шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки) без ДДС.

Място на изпълнение на настоящата обществена поръчка: гр. София.

- Подробно описание на поръчката

За подобряване на процесите, свързани с инфраструктурата за пространствена информация и с обмена на пространствени данни, следва да бъде извършен анализ на съществуващите практики и нормативната уредба в областта на инфраструктурата за пространствена информация в Република България, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Австрия и Словакия и в други европейски страни. В резултат от него ще бъдат идентифицирани най-подходящите софтуерни и технически решения и начините за тяхното прилагане, ще бъдат идентифицирани допуснатите грешки и слабости и ще бъдат изготвени конкретни препоръки относно:

-	изменения и допълнения в нормативната уредба;

-	технически и функционални изисквания, вкл. за трансформиране и хармонизиране на пространствените данни по изискванията на Директива INSPIRE и постигане на оперативна съвместимост на ведомствените елементи на националната инфраструктура за пространствена информация;

-	информационно-технологични подходи за изграждането на националната инфраструктура за пространствена информация.

  - Поддейност 1 - Анализ на националната и европейската нормативна база (национално законодателство на държавите-членки на ЕС), свързана с пространствените данни и достъпа до тях чрез национални портали, с оглед идентифициране на съществуващите нормативни ограничения за достъп и обмен на пространствени данни (в т.ч. нормативно установените такси, които се събират от оторизираните администрации във връзка с предоставянето на пространствените данни и услуги в Република България, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Австрия и Словакия и в други европейски страни).

В рамките на тази поддейност Изпълнителят следва да извърши детайлно проучване на националната и европейската нормативна база (национално законодателство на държавите-членки на ЕС), свързана с пространствените данни и достъпа до тях чрез национални портали, с оглед идентифициране на съществуващите нормативни ограничения за достъп и обмен на пространствени данни (в т.ч. нормативно установените такси, които се събират от оторизираните администрации във връзка с предоставянето на пространствените данни и услуги в Република България, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Австрия и Словакия и в други европейски страни). Тази поддейност е необходима, за да стъпи българският национален портал за пространствени данни на възможно най-добрата основа, при отчитане на добрите практики, налични към момента.

Изпълнителят трябва да проучи (чрез кабинетно проучване, кореспонденция и контакт чрез телефон, интернет или други) националната и европейската нормативна база (национално законодателство на държавите-членки на ЕС), свързана с пространствените данни и достъпа до тях чрез национални портали. Това трябва да бъде осъществено чрез изследване на националната и европейската нормативна база (национално законодателство на държавите-членки на ЕС), научни публикации или директен контакт с фирмите изпълнители и органи за управление на национални портали за пространствени данни, както и други подходящи и необходими форми и способи за изпълнението.

На база съпоставяне с изискванията на ЗДПД и Директива 2007/2/EО, Изпълнителят трябва да очертае, произтичащите от тази поддейност по отношение на такси, отвореност на данните и т.н., конкретни препоръки свързани с разработването и функционирането на българския Национален портал за пространствени данни.

Детайлният анализ, трябва да включва минимум:

- анализ на националната и европейската нормативна база (национално законодателство на държавите-членки на ЕС), свързана с пространствените данни и достъпа до тях чрез национални портали;

- анализ на целесъобразността и ефектите от публикуването на наличните INSPIRE данни за безплатно ползване;

- анализ на възможността порталът да се изгради частично (библиотеки, пакети, модули) или изцяло на базата на съществуващи софтуерни решения, които са софтуер с отворен код, вкл. във финансовия аспект, както и анализ на изискванията на чл. 58а, т. 1 от Закона за електронното управление и на приложение № 1 от предварителните условия за допустимост на проекти по ОПДУ;

- идентифициране на съществуващите нормативни ограничения за достъп и обмен на пространствени данни;

- идентифициране на всички типове съществуващи в Република България пространствени данни и материали и структурите, които са техни първични администратори или потребители;

- изследване на ефектите от публикуването на масивите от пространствени данни като отворени данни и премахването на законно установените такси, които се събират от оторизираните администрации за предоставянето на данните на основание на специализирани нормативни документи;

- анализ на механизмите за остойностяване на пространствените данни и услуги в Република България, тяхната обосновка и как се предполага развитието им в бъдеще;

- анализ на технически и функционални изисквания, вкл. за трансформиране и хармонизиране на пространствените данни по изискванията на Директива INSPIRE и постигане на оперативна съвместимост на ведомствените елементи на националната инфраструктура за пространствена информация;

- изследване на необходимостта от въвеждането на национален стандарт за хармонизация на пространствените данни.

Анализът следва да е съобразен с разпоредбите на ЗДПД, както и с Директива 2007/2/EО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE), европейското и националното законодателство в областта на електронното управление.

Изпълнителят следва да предостави детайлния анализ с резултатите по начин, който да послужи при разработване на Националния портал за пространствени данни, както и препоръки за изменения и допълнения в нормативната уредба.

При необходимост от допълнителна информация за изготвяне на анализа, уточняване и систематизиране, Изпълнителят следва да се свърже с Възложителя за разяснения.

Резултат:

- В резултат на детайлното проучване е изготвен анализ на националната и европейската нормативна база (национално законодателство на държавите-членки на ЕС), свързана с пространствените данни и достъпа до тях чрез национални портали и идентифициране на съществуващите нормативни ограничения за достъп и обмен на пространствени данни (в т.ч. нормативно установените такси, които се събират от оторизираните администрации във връзка с предоставянето на пространствените данни и услуги в Република България, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Австрия и Словакия и в други европейски страни), както и препоръки за изменения и допълнения в нормативната уредба.

  - Поддейност 2 - Анализ на съществуващата инфраструктура за пространствена информация в структурите-първични администратори на пространствени данни (технически стандарти, формат на данните и метаданните, предлагани услуги и т.н.), включително наличните към момента ведомствени портали на Министерството на отбраната (МО), Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)

Проучването и анализирането на съществуващата инфраструктура за пространствена информация в структурите-първични администратори на пространствени данни в Република България е от особено голямо значение за определяне на параметрите на българския Национален портал за пространствени данни. По този начин ще се гарантира, че ще бъде внедрена най-добрата за българските условия система при избягване на допуснати грешки и слабости, установени в практиката. Ще бъде сведен до минимум риска от прилагане на неподходящо техническо решение, избрано единствено на база икономическа целесъобразност.

На базата на резултатите от поддейност 2, Изпълнителят трябва да разработи конкретни препоръки към българския Национален портал за пространствени данни и процедурите за неговото експлоатиране по отношение на инфраструктура (софтуер, хардуер, комуникации), технически стандарти за пространствените данни, формат на данните и метаданните, сигурност и съхранение на пространствени данни и метаданни, ползваемост и достъпност до потребителския интерфейс.

Изпълнителят следва да направи детайлен анализ, който да включва минимум:

- анализ на съществуващата инфраструктура (софтуер, хардуер, комуникации, в това число мрежови услуги) за пространствена информация в структурите-първични администратори на пространствени данни, включително за наличните към момента ведомствени портали на МО, АГКК и МТИТС;

- изследване и анализ на техническите стандарти за пространствените данни, формат на данните и метаданните, сигурност и съхранение на пространствени данни и метаданни, ползваемост и достъпност до потребителския интерфейс, които използват и предоставят първичните администратори на пространствени данни, включително наличните към момента ведомствени портали на МО, АГКК и МТИТС;

- анализ на публикуваната информация в съществуващите портали за пространствени данни в МО, АГКК и МТИТС, с насоченост към идентифициране на допуснати грешки и слабости;

- обосновано предложение кои параметри /като например уеднаквяване имена на организации/ на „чужди” метаданни да се коригират от НППД /етичната гледна точка предполага основни техни параметри да се променят само от създателя на референтните данни/;

- обосновано предложение дали администраторът на НППД да е „филтър” между INSPIRE портала на ЕС и органите на публичната власт по смисъла на ЗДПД, който потвърждава достоверността на техните данни и метаданни.

Изпълнителят следва да предостави детайлен анализ с резултатите и препоръки към бъдещия НППД.

Анализът и препоръките следва да са съобразени с разпоредбите на ЗДПД, както и с Директива 2007/2/EО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE), европейското и националното законодателство в областта на електронното управление.

Резултат:

- В резултат на детайлното проучване е изготвен детайлен анализ на съществуващата инфраструктура за пространствена информация в структурите-първични администратори на пространствени данни (технически стандарти, формат на данните и метаданните, предлагани услуги и т.н.), включително наличните към момента ведомствени портали на МО, АГКК и МТИТС и препоръки към разработването на бъдещия НППД.

  - Поддейност 3 - Анализ на съществуващите стандарти, протоколи, формати и практики в областта на изграждане на инфраструктура за пространствена информация и обмена и използването на пространствени данни /например - приложения за редактиране на метаданни и услуги за намиране; геосървъри за услуги за разглеждане и изтегляне, софтуери за хармонизация на данните и т.н./ в Германия, Франция, Великобритания, Италия, Австрия и Словакия и приложимостта им в Република България.

Проучването и анализирането на съществуващите стандарти, протоколи, формати и практики в областта на изграждане на инфраструктура за пространствена информация и обмена и използването на пространствени данни ще позволи при изграждането на НППД да се взаимстват добри практики от страни лидери в тази област. По този начин ще се гарантира, че ще бъде внедрена най-добрата за българските условия система при избягване на допуснати грешки и слабости, установени в практиката. Ще бъде сведен до минимум риска от прилагане на неподходящо техническо решение, избрано единствено на база икономическа целесъобразност.

Изисквания към съдържанието на анализа по поддейността:

- анализ на съществуващите стандарти, протоколи, формати и практики в областта на изграждане на инфраструктура за пространствена информация и обмена и използването на пространствени данни /например - приложения за редактиране на метаданни и услуги за намиране; геосървъри за услуги за разглеждане и изтегляне, софтуери за хармонизация на данните и т.н./ в Германия, Франция, Великобритания, Италия, Австрия и Словакия и приложимостта им в Република България;

- анализ на добри практики в областта на изграждане на инфраструктура за пространствена информация и обмена и използването на пространствени данни в Германия, Франция, Великобритания, Италия, Австрия и Словакия и приложимостта им в Република България.

Резултат:

- В резултат на детайлното проучване е изготвен анализ на съществуващите стандарти, протоколи, формати и практики в областта на изграждане на инфраструктура за пространствена информация и обмена и използването на пространствени данни в Германия, Франция, Великобритания, Италия, Австрия и Словакия и приложимостта им в Република България и дадени конкретни препоръки, на базата на анализираните добри практики, за изграждане на инфраструктурата на бъдещия НППД.

- Срок за изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на услугата, възложена по обществената поръчка, е до 4 (четири) месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от 31 август 2018 година.

Срокът за изпълнение на поддейности 2 и 3 е до 2 (два) месеца от датата на сключване на договора.

- Докладване на изпълнението и изисквания към документацията

Минимално изискуемата документация по проекта включва долуизброените документи:

  - Встъпителен доклад - 1 (един) брой, представен в срок до 10 (десет) дни от подписването на договора, който следва да включва план-график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката с разписани конкретни дати за изпълнението им, като крайния срок за изпълнение на поръчката трябва да съответства на предложения в Техническото предложение срок за изпълнение.

  - Междинен доклад

Изготвя се и се представя 1 (един) брой междинен доклад по трите поддейности в срок до 2 (два) месеца след сключване на договора.

Докладът за междинния напредък трябва да бъде подготвен по следния начин:

- Общ прогрес по дейностите през периода;

- Постигнати проектни резултати за периода;

- Срещнати проблеми, причини и мерки, предприети за преодоляването им;

- Рискове за изпълнение на свързани дейности и на проекта като цяло и предприети мерки;

- Актуализиран план за изпълнение, ако има такъв.

### Междинният доклад следва да бъде одобрен от Възложителя.

  - Окончателен доклад - 1 (един) брой доклад, обобщаващ резултатите от трите поддейности с ясно откроени добри практики, резултати от анализите, изводи и препоръки, с приложени:

- анализ на националната и европейската нормативна база (национално законодателство на държавите-членки на ЕС), свързана с пространствените данни и достъпа до тях чрез национални портали и идентифициране на съществуващите нормативни ограничения за достъп и обмен на пространствени данни (в т.ч. нормативно установените такси, които се събират от оторизираните администрации във връзка с предоставянето на пространствените данни и услуги в Република България, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Австрия и Словакия и в други европейски страни), както и препоръки за изменения и допълнения в нормативната уредба;

- анализ на съществуващата инфраструктура за пространствена информация в структурите-първични администратори на пространствени данни (технически стандарти, формат на данните и метаданните, предлагани услуги и т.н.), включително наличните към момента ведомствени портали на МО, АГКК и МТИТС и препоръки към разработването на бъдещия НППД;

- анализ на съществуващите стандарти, протоколи, формати и практики в областта на изграждане на инфраструктура за пространствена информация и обмена и използването на пространствени данни в Германия, Франция, Великобритания, Италия, Австрия и Словакия и приложимостта им в Република България и дадени конкретни препоръки, на базата на анализираните добри практики, за изграждане на инфраструктурата на бъдещия НППД.

Окончателният доклад се изготвя за цялостно отчитане на приключването и предаването на извършената работа по поръчката. Проектът на окончателния доклад се представя към датата на приключване на всички дейности по договора. Той следва да инкорпорира междинния доклад, да включва обобщена аналитична информация и оценка за резултатите от изпълнените дейности, постигнатите цели и резултати, идентифицираните трудности и проблеми, изводи и препоръки.

- Изисквания към документацията

Всички доклади се представят от Изпълнителя на български език на хартиен и електронен носител в сроковете, посочени по-горе. Докладът следва да се изготви в машинночетим формат, минимум 30 страници (без приложенията), с шрифт Times New Roman, размер 12 пункта, разстояние между редовете 1.5. Докладът се изготвя и предава на Възложителя в 2 (два) екземпляра на хартиен носител и в редактируема електронна форма (.doc или .docx файлов формат). Докладите, извършената и отчетена в тях работа и постигнатите резултати се приемат чрез подписване на двустранни констативни протоколи, подписани от страна на Възложителя - от ръководителя на проекта и от страна на Изпълнителя - от представляващия или от упълномощено от него лице, и се завеждат в деловодството на Възложителя.

Възложителят разглежда представените доклади и в срок до 5 (пет) работни дни от съответното представяне, уведомява Изпълнителя за приемането им, или ги връща за преработване, допълване или окомплектоване, ако не отговарят на изискванията, като чрез ръководителя на проекта дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци и пропуски.

Възложителят приема изработените и представени към докладите резултати, ако те съответстват на предварително определените изисквания и са достигнати очакваните резултати.

В случай, че бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, Възложителят може да откаже приемането на изработеното до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в двустранен протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на Изпълнителя.

Страните съставят и подписват окончателен двустранен констативен протокол за приемане на окончателния доклад, като в протокола се констатира изпълнението или неизпълнението на договора.

- Изисквания за публичност

Всички документи и материали, свързани с изпълнението на обществената поръчка, следва да бъдат подготвени в съответствие с изискванията за мерките по информация и комуникация на ЕС, описани в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“, както и на ОПДУ. Всички документи и материали трябва да съдържат:

  - Eмблемата на ЕС, упоменаването „Европейския съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд;

  - Oбщото лого за програмен период 2014-2020, със съответното наименование на финансиращата програма;

  - Изречението: „Проект № BG05SFOP001-1.002-0014 „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”;

  - Адресът на единния информационен портал: https://www.eufunds.bg/

За информация, разпространявана по електронен път, описаните принципи се прилагат аналогично.

- Контрол върху дейността на Изпълнителя

Възложителят, чрез един експерт, определен със заповед, осъществява текущ и последващ контрол в процеса на изпълнение на дейността.

Експертът следи за качеството на работата (разработки, резултати и други, както и тяхното съответствие с приложимата нормативна уредба и изисквания на Възложителя), осъществения напредък и спазването на договорените срокове за изпълнение.

Експертът по проекта осъществява координация, наблюдение и контрол на Изпълнителя при изпълнение на задачите в рамките на дейностите в предмета на поръчката и изисква извършването на преглед и оценка на извършеното от Изпълнителя, преди приключване на даден етап и приемане на работата, съгласно заложените изисквания в сключения договор между Възложителя и Изпълнителя.

- Изисквания към Техническото предложение на участника

За изпълнение на поръчката Техническото предложение на участника следва да отговаря на изискванията на техническата спецификация и да има най-малко следното съдържание:

  - Методология за изготвяне на анализа.

В тази част на Техническото предложение следва детайлно да се опише начина, по който ще се извършват анализите, в това число:

- Структура при провеждането на анализа, която ще се прилага, за да се гарантира качеството на изпълнение чрез ясно идентифицирани обекти на правно регулиране и основни компоненти на действащата правна рамка и на съществуващи портали за пространствени данни.

- Методически подход, включващ преглед и анализ на цялата действаща обща и специална нормативна уредба, касаеща съществуващи портали за пространствени данни в Германия, Франция, Великобритания, Италия, Австрия, Словакия и други европейски държави.

  - Организация на изпълнението на поръчката:

В тази част на Техническото предложение участниците трябва да опишат последователно всички действия за изпълнение на всички дейности и поддейности от предмета на поръчката. Освен това трябва да посочат връзката между всички предложени действия и очаквани резултати, като последните следва да съответстват на техническата спецификация и нормативната уредба. Всяко действие следва да бъде декомпозирано на отделни задачи, като се разпише и конкретната продължителност за изпълнение и резултати за всяка задача, с които се отчита степента на изпълнението й. Участниците следва да посочат всички отговорни лица за изпълнението на всяка една от задачите, на които е декомпозирано  всяко едно от действията за изпълнение на отделните дейности от предмета на поръчката, включително техните роли, функции, отговорности и субординация.

Към описанието на организацията за изпълнение на поръчката следва да бъде приложен и Проект на план-график за изпълнение на дейностите с разписани индикативни дати за изпълнение, от който да е видно, че участникът е в състояние да изпълни поръчката в предложения от него в Техническото предложение срок, който не може да бъде по-късно от  31.08.2018 година.

След сключване на Договор избрания изпълнител следва да представи за одобрение към Встъпителния доклад - план-график, в зависимост от датата на започване на изпълнението. В план-графика избраният изпълнител не следва да променя предложения от него  в Техническото му предложение краен срок за изпълнение на поръчката.

  - Управление на риска

В тази част от техническото си предложение участниците следва да представят методология за управление на риска, анализ на всички посочени рискове, като се идентифицират формите на тяхното проявление, също така следва да бъде направена оценка на вероятността от възникване и степента на влияние със съответната обосновка. Участниците следва да предвидят различни мерки за предотвратяване настъпването и/или минимизиране и/или елиминиране на последиците за всяка една от формите на проявление на рисковете, идентифицирани от Възложителя, също и да предложат дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора.

Едни от основните рискове за успешното изпълнение на договора, идентифицирани от Възложителя:

- Забавяне в изпълнението на договора/неизпълнение на договора поради липса на адекватен на обема на договора човешки ресурс от страна на Изпълнителя;

- Закъснение поради непредвидени обстоятелства или бездействие на Изпълнителя;

- Не добра комуникация и координация между екипа на Възложителя и този на Изпълнителя;

- Неточно и некачествено изпълнение на договора;

- Други изисквания на Възложителя

При реализиране на дейностите по настоящата обществена поръчка, в допълнение към гореизложеното, Изпълнителят следва да има предвид и посочените по-долу изисквания:

  - Ще бъде организирана първоначална/встъпителна среща, между екипа на Изпълнителя и този от страна на Възложителя за уточняване на въпроси във връзка с изпълнението на посочените основни дейности. На тази среща ще бъдат уточнени и подробностите по изготвянето и предоставянето на Встъпителен доклад.

  - Възложителят си запазва правото при изпълнение на всяка конкретна задача или дейност от обществената поръчка да иска корекции по продукта, ако се констатира отклонение от договореното.

  - Изпълнителят работи в координация и взаимодействие с Възложителя.

  - Изпълнителят изпълнява дадените от Възложителя текущи указания по изпълнение на поръчката.

  - Изпълнителят е длъжен да отстранява за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и появили се дефекти в процеса на изпълнението на поръчката.

  - Изпълнителят следва да предприеме необходимите мерки, за да осигури визуалната идентификация на предоставеното от Европейския съюз финансиране или съфинансиране. Тези мерки за визуализация трябва да съответстват на правилата относно визуалната идентификация, определени в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020“, публикуван на следния интернет адрес: http://www.eufunds.bg/bg/page/1061.

Изпълнителят следва да спазва всички нормативни изисквания по отношение на дейността на Държавна агенция „Електронно управление“ и електронното управление в Република България.