Приложение № 2

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на прототип на система за електронни форми за заявяване на ЕАУ и интеграцията му с хоризонталните системи на електронното управление“

Оценяването и класирането на офертите на участниците се възлага въз основата на икономически най – изгодна оферта, въз основа на критерия посочен в чл.70, ал. 2, т. 3 ЗОП – преценка за оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база, комплексна оценка съгласно съдържанието на получените ценово и техническо предложение на участниците. Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на всяка оферта, показателите, броят точки за всеки от тях при изчисляване на комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки показател.

Комисията прилага методиката по отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на обявените от Възложителя изисквания и критерии за подбор. В случай, че участник представи Техническо предложение, което не отговаря на някое от следните условия

- изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация;

- на действащото законодателство;

- на съществуващите нормативна база, стандарти или технически изисквания,

той се отстранява от участие и офертата му не се допуска до оценка и класиране.

Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база получена комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой точки, се класира на първо място.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

- по-ниска предложена цена;

- по-изгодно предложение по останалите показатели, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест (определена въз основа на максималния брой точки, който може да бъде получен за съответния показател).

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горните изисквания.

| Показател (наименование) | Максимален брой точки | Тежест |
| --- | --- | --- |
| 1. Оценка на Ценовото предложение за изпълнение на поръчката - ЦО | 100 | 40 % |
| 2. Оценка на Техническо предложение за изпълнение на поръчката – ТО | 100 | 60 % |

Комплексната оценка (KO) на офертата на всеки участник  се изчислява по формулата:

КО= ЦО*0,4+ ТО*0,6

където:

ЦО – Оценка на Ценовото предложение за изпълнение на поръчката;

ТО – Оценка на Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

*Знакът „*” между скобите във формулите е знак за аритметично умножение.

*Знакът „/” между скобите във формулите е знак за аритметично деление.

### Оценка на Ценовото предложение за изпълнение на поръчката - ЦО

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка - 40 %.

Ценовата оценка на всеки участник се определя по формулата:

ЦО = 100 *(ЦОмин /ЦОn), където

ЦОмин е най-ниската предложена цена в лева без ДДС от участник в процедурата за изпълнение на поръчката;

ЦОn е цената, предложена в лева без ДДС от от n-тия участник в процедурата за изпълнение на поръчката;

ЦО се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

*Знакът „*” между скобите във формулите е знак за аритметично умножение.

*Знакът „/” между скобите във формулите е знак за аритметично деление.

### Техническа оценка  на офертата на участника - ТО

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 60 %.

Комисията оценява участниците  по посочения в таблицата по-долу показател в зависимост от Техническото предложение на участника .

| Показател | Брой точки |
| --- | --- |
| Методология, подход и техническо решение за изпълнение на поръчката | Максимален брой точки: 100 |
| В допълнение към предложението на участника, което отговаря на основните изисквания, заложени в документацията за участие, е налице всяко от следните обстоятелства: - По отношение на предложената методология за управление, е направена обосновка за избора й в съответствие с обхвата и целите на обществената поръчка. - Представен е график за изпълнение на поръчката включващ освен етапи, дейности, резултати и ангажираност на членовете от екипите и времето (сроковете) на отчетните документи за всеки етап и тяхното предаване. Представена е зависимостта, последователността и времетраенето на етапите и дейностите, включени в тях. - Отчетени са възможните аспекти на проявление, области и на влияние на идентифицирате основни рискове за частично или цялостно неизпълнение на поръчката (възможност/вероятност от настъпване, очакван ефект, последици от настъпване на риска (влияние)); - Предложени са адекватни мерки за минимизиране на последствията от риска - В посочената от участника методология за изпълнение на аналитичната дейност е дефинирал нейния обхват, като са описани дейностите, които изпълнителят ще извърши за постигане на очакваните резултати от всички дейности по анализ, посочени от възложителя. - Описаната методология за разработка е съобразена с целите на поръчката, и включва описание на похвати/техники/практики за постигане на цялостна разработка на прототип. - Предложена е нотация и примерно съдържание за изготвяне на системен проект, който отговаря на стандарти или еквиваленти, съгласно предложената от участника методология за разработка на прототип. - Участникът е предложил модел на базата данни, включително физическа и логическа структура на архитектурата, която ще използва при реализирането на прототип; - Участникът е представил графични прототипи на екранни форми на потребителския интерфейс на системата за управление на еФорми; - Участникът е предложил и обосновал технологични средства за постигане на изискванията за сигурност, надеждност и достъпност на системата за управление на еФорми. Забележка: Под адекватни мерки се разбират мерки, водещи до минимизиране на последствията от риска. | 100 |
| В допълнение към предложението на участника, което отговаря на основните изисквания, заложени в документацията за участие, са налице най-малко 7 (седем) от следните обстоятелства: - По отношение на предложената методология за управление, е направена обосновка за избора й в съответствие с обхвата и целите на обществената поръчка. - Представен е график за изпълнение на поръчката включващ освен етапи, дейности, резултати и ангажираност на членовете от екипите и времето (сроковете) на отчетните документи за всеки етап и тяхното предаване. Представена е зависимостта, последователността и времетраенето на етапите и дейностите, включени в тях. - Отчетени са възможните аспекти на проявление, области и на влияние на идентифицирате основни рискове за частично или цялостно неизпълнение на поръчката (възможност/вероятност от настъпване, очакван ефект, последици от настъпване на риска (влияние)); - Предложени са адекватни мерки за минимизиране на последствията от риска - В посочената от участника методология за изпълнение на аналитичната дейност е дефинирал нейния обхват, като са описани дейностите, които изпълнителят ще извърши за постигане на очакваните резултати от всички дейности по анализ, посочени от възложителя. - Описаната методология за разработка е съобразена с целите на поръчката, и включва описание на похвати/техники/практики за постигане на цялостна разработка на прототип. - Предложена е нотация и примерно съдържание за изготвяне на системен проект, който отговаря на стандарти или еквиваленти, съгласно предложената от участника методология за разработка на прототип. - Участникът е предложил модел на базата данни, включително физическа и логическа структура на архитектурата, която ще използва при реализирането на прототип; - Участникът е представил графични прототипи на екранни форми на потребителския интерфейс на системата за управление на еФорми; - Участникът е предложил и обосновал технологични средства за постигане на изискванията за сигурност, надеждност и достъпност на системата за управление на еФорми. Забележка: Под адекватни мерки се разбират мерки, водещи до минимизиране на последствията от риска. | 60 |
| В допълнение към предложението на участника, което отговаря на основните изисквания, заложени в документацията за участие, са налице най-малко 5 (пет) от следните обстоятелства: - По отношение на предложената методология за управление, е направена обосновка за избора й в съответствие с обхвата и целите на обществената поръчка. - Представен е график за изпълнение на поръчката включващ освен етапи, дейности, резултати и ангажираност на членовете от екипите и времето (сроковете) на отчетните документи за всеки етап и тяхното предаване. Представена е зависимостта, последователността и времетраенето на етапите и дейностите, включени в тях. - Отчетени са възможните аспекти на проявление, области и на влияние на идентифицирате основни рискове за частично или цялостно неизпълнение на поръчката (възможност/вероятност от настъпване, очакван ефект, последици от настъпване на риска (влияние)); - Предложени са адекватни мерки за минимизиране на последствията от риска - В посочената от участника методология за изпълнение на аналитичната дейност е дефинирал нейния обхват, като са описани дейностите, които изпълнителят ще извърши за постигане на очакваните резултати от всички дейности по анализ, посочени от възложителя. - Описаната методология за разработка е съобразена с целите на поръчката, и включва описание на похвати/техники/практики за постигане на цялостна разработка на прототип. - Предложена е нотация и примерно съдържание за изготвяне на системен проект, който отговаря на стандарти или еквиваленти, съгласно предложената от участника методология за разработка на прототип. - Участникът е предложил модел на базата данни, включително физическа и логическа структура на архитектурата, която ще използва при реализирането на прототип; - Участникът е представил графични прототипи на екранни форми на потребителския интерфейс на системата за управление на еФорми; - Участникът е предложил и обосновал технологични средства за постигане на изискванията за сигурност, надеждност и достъпност на системата за управление на еФорми. Забележка: Под адекватни мерки се разбират мерки, водещи до минимизиране на последствията от риска. | 40 |
| В допълнение към предложението на участника, което отговаря на основните изисквания, заложени в документацията за участие, са налице най-малко 3 (три) от следните обстоятелства: - По отношение на предложената методология за управление, е направена обосновка за избора й в съответствие с обхвата и целите на обществената поръчка. - Представен е график за изпълнение на поръчката включващ освен етапи, дейности, резултати и ангажираност на членовете от екипите и времето (сроковете) на отчетните документи за всеки етап и тяхното предаване. Представена е зависимостта, последователността и времетраенето на етапите и дейностите, включени в тях. - Отчетени са възможните аспекти на проявление, области и на влияние на идентифицирате основни рискове за частично или цялостно неизпълнение на поръчката (възможност/вероятност от настъпване, очакван ефект, последици от настъпване на риска (влияние)); - Предложени са адекватни мерки за минимизиране на последствията от риска - В посочената от участника методология за изпълнение на аналитичната дейност е дефинирал нейния обхват, като са описани дейностите, които изпълнителят ще извърши за постигане на очакваните резултати от всички дейности по анализ, посочени от възложителя. - Описаната методология за разработка е съобразена с целите на поръчката, и включва описание на похвати/техники/практики за постигане на цялостна разработка на прототип. - Предложена е нотация и примерно съдържание за изготвяне на системен проект, който отговаря на стандарти или еквиваленти, съгласно предложената от участника методология за разработка на прототип. - Участникът е предложил модел на базата данни, включително физическа и логическа структура на архитектурата, която ще използва при реализирането на прототип; - Участникът е представил графични прототипи на екранни форми на потребителския интерфейс на системата за управление на еФорми; - Участникът е предложил и обосновал технологични средства за постигане на изискванията за сигурност, надеждност и достъпност на системата за управление на еФорми. Забележка: Под адекватни мерки се разбират мерки, водещи до минимизиране на последствията от риска. | 20 |