# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

# ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА, ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- Въведение

  - Възложител

Държавна агенция „Електронно управление“ осъществява държавната политика в областите: електронно управление; електронни удостоверителни услуги; електронна идентификация; мрежова и информационна сигурност; инфраструктура за пространствена информация; информация от обществения сектор в машинночетим отворен формат. За успешното осъществяване на държавната политика в тези области от ключово значение е инвестирането в човешките ресурси. Настоящият проект е част от стратегията на Агенцията за повишаването  на професионалната компетентност на служителите от  всички дирекции и административни звена. Изборът им е определен въз основа на необходимостта от специфични знания и умения, свързани с е-управлението, което има пряко отношение към изпълнение на функциите на всяко от специализираните звена.

  - Стратегически, ключови и специфични цели на проекта

Проект № BG05SFOP001-2.006-0057 „Подобряване на специализираните знания и умения на служители в ДАЕУ в областта на архитектурата на е-управлението“ в Държавна агенция „Електронно управление“ е свързан с нарастващите функции на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) и
дейностите, които се изпълняват в областта на електронното управление. Провеждането на обученията е свързано с необходимостта от постоянно актуализиране на знанията и уменията на служителите от дирекциите в специализираната администрация, така че да отговарят на съвременните изисквания, които се поставят както от страна на обществото, така и от бързото развитие на информационните и комуникационните технологии.

С изпълнението на планираните дейности проектът цели:

- Надграждане на специализираните знания и умения на служителите в специализираната администрация на ДАЕУ в условията на динамично променяща се технологична среда.

- Да се придобият нови такива чрез теоретично и практическо участие в подходящи обучения.

Специфичните цели, които ще бъдат постигнати са:

- Насърчаване на активното включване на служителите от ДАЕУв обучение, насочено към повишаване на тяхната професионална компетентност в областта на архитектурата на е-управлението: стратегия, проектиране, моделиране;

- Обогатяване на знанията и уменията на служителите в ДАЕУ в областта на анализа като техника за разкриване на бизнес нуждите и създаването на ефективни решения на бизнес проблемите;

- Развиване на умения за описание на бизнес процесите в е-управлението;

- Придобиване на задълбочени познания в областта на споразумения за нивото на услугите (Service Level Agreement SLA), необходими при експлоатирането на Държавния хибриден частен облак (ДХЧО);

- Осигуряване на условия за включване в процесите на учене през целия живот и адаптиране на знанията и уменията на служителите на ДАЕУ в условията на динамично променяща се технологична среда.

- Планирани дейности по проекта

В обхвата на проекта е предвидено реализирането на четири дейности, които предвиждат провеждане на обучения по следните теми:

- Oбучение в областта на архитектурата на е-управлението;

- PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA);

- Business process model and notation (BPMN 2.0);

- SLA – Service Level Agreement;

- Целеви групи

Проектът е насочен към подобряване на квалификацията на служителите на дирекциите в ДАЕУ при изпълнението на служебните си задължения в областта на архитектурата на е-управлението, както и към повишаване на уменията и компетентностите на експерти съгласно специфичните дейности и задачи, които се изпълняват в дирекциите „Планиране и управление на дейности и проекти за е-управление“ и „Комуникационна и информационна инфраструктура“.

За ефективно въвеждане на електронното управление е от ключово значение Архитектурaта на е-управлението да бъде разбирана и прилагана в цялост. Чрез това обучение служителите на ДАЕУ ще придобият задълбочени знания и ще подобрят взаимодействието между участниците в е-управлението.

Бизнес анализът е тема с нарастващо значение в областта на управлението на проекти.

PMI Professional в бизнес анализа (PMI-PBA) ще даде на експертите от ПУДПЕУ ценни умения в процеса на планиране и управление на проектите.

Стандартният модел и нотация на бизнес процесите (BPMN) ще подпомогне експертите от дирекция ПУДПЕУ при изпълнението на служебните им ангажименти, свързани с моделиране и идентифициране на процесите и дейностите, свързани с е-управление, взимане на бизнес решения, взаимодействието на всички участници в процеса. Придобитите умения с инструментите на BPMN могат да бъдат използвани и за очертаване на отговорностите, намиране на области за подобрение и планиране на бъдещи промени.

За постигане на високо ниво на мрежовата и информационна сигурност на е-управлението трябва да се създаде и документира система от бизнес процеси за управление на ИКТ, с цел постигане на необходимото и договорено с потребителите качество на услугите и намаление на негативите от инциденти със сигурността е предвиден  специализиран курс по SLA – Service Level Agreement за служители от дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура“ (КИИ). След проведеното обучение, обучаемите ще могат да боравят със специфични и измерими аспекти, предоставени от SLA, свързани с предлагането на услуги и ще даде възможност по-лесно и по-бързо да бъдат имплементирани добрите практики в ДАЕУ.

В резултат  ще бъдат проведени обучения, на които ще бъдат обучени както следва:

  - 4 тридневни обучения в областта на архитектурата на е-управлението - обучени 200 служители;

  - 1 четиридневно обучение на тема „PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)“ - обучени 5 служители;

  - 1 двудневно обучение на тема „Business process model and notation (BPMN 2.0)“ - обучени 4 служители;

  - 1 петдневно обучение на тема „SLA – Service Level Agreement“ - обучени 15 служители.

Общо 224 служители, успешно преминали обучения с получаване на сертификат.

- ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Подобряване на специализираните знания и умения на служители в ДАЕУ в областта на архитектурата на е-управлението“ при следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Провеждане на обучение в областта на архитектурата на е-управлението“.

Обособена позиция 2: „Провеждане на обучение по PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)“.

Обособена позиция 3: „Провеждане на обучение по Business process model and notation (BPMN 2.0)“.

Обособена позиция 4: „Провеждане на обучение по SLA – Service Level Agreement“.

Прогнозна стойност на поръчката: 122 434 лева без ДДС (сто двадесет и две хиляди четиристотин тридесет и четири лева).

## 1. Изпълнение на обособена позиция 1: „Провеждане на обучение в областта на архитектурата на е-управлението“.

Обучението е предназначено за 200 служители на ДАЕУ, като за целите на обучението ще бъдат сформирани 4 групи по 50 служители. Предвижда се провеждането на общо 4 курса по този вид обучение извън територията на гр. София.

Продължителност на 1 курс: Обучението по обособена позиция 1 е присъствено с времетраене 3 дни (22,5 учебни часа). Лекторите се осигуряват от Възложителя.

В обособената позиция са включени учебни материали и издаване на сертификати за участниците, наем на зала, оборудвана с необходимата озвучителна и презентационна техника (екран, мултимедия, флипчарт, консумативи за флипчарт, озвучителна уредба с осигурени микрофони за участниците, електрозахранване за лаптопи (разклонители/удължители) и комуникационни връзки), обяд за всеки един участник и по две кафе-паузи дневно за всеки един участник, изчерпателно описани в точка 1.4. на обособена позиция 1: „Провеждане на обучение в областта на архитектурата на е-управлението“. В прогнозната стойност са предвидени транспорт и хотелско настаняване с включени закуски и вечери за всеки един от обучаемите.

В резултат от провеждането на курса служителите на ДАЕУ ще повишат знанията си, необходими при изпълнението на служебните си задължения в областта на архитектурата на е-управлението, както и по отношение на работния процес по взаимодействието между участниците в е-управление, свързано с реализирането на е-услуги. Чрез това обучение, служители от различни звена в Държавната агенция „Електронно управление“ ще бъдат запознати с архитектурата на е-управлението в нейната цялост. Към момента всяко звено има задълбочени познания единствено в тези части от архитектурата, по които то има преки функции и компетентности, но за да бъде ефективно въведено е-управление в България, е необходимо архитектурата да бъде разбирана и прилагана в цялост. Всички служители, включени в обучението, ще получат сертификат за успешно преминато обучение.

Датите на провеждане на обученията ще бъдат уточнени от страна на Възложителя след приемане на план-график за изпълнение на поръчката (част от встъпителния доклад).

1.1. Очаквани резултати:

Проведени 4 курса с обучени общо 200 служители с получаване на сертификат.

1.2. Изисквания към организацията на обученията:

В Техническото си предложение (елемент от офертата на участника) участникът трябва да опише подробно условията, при които ще се организира и проведе обучението, местоположението и характеристиките на предлаганата зала, планираната от участника предварителна организация, организацията и логистиката на обученията, местоположението и характеристиките на предлагания хотел за настаняване на участниците и др. по преценка на участника, които да гарантират качественото изпълнение на дейността.

1.3. Място на провеждане:

Обучението следва да е извън територията на град София, в подходяща конферентна зала, притежаваща климатик и вентилация, оборудвана с необходимата озвучителна и презентационна техника (екран, мултимедия, флипчарт, консумативи за флипчарт, озвучителна уредба с осигурени микрофони за участниците, електрозахранване за лаптопи (разклонители/удължители) и комуникационни връзки), интернет, техническа поддръжка на апаратурата и друга техника, ако има необходимост от такава.

1.4. Логистично осигуряване на обученията:

- Учебно място за всеки един обучаем.

- Учебни материали по програмата на курса за всеки един обучаем, оформени, съгласно изискванията на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г.”.

- Регистрация на участниците. Списъкът на участниците трябва да включва: три имена, звено, длъжност, координати за връзка и подпис за удостоверяване на  присъствие в отделни графи.

- Осигуряване на цялостната организация, логистика и управление на място от необходимия за това екип.

- Осигуряване на фотоархив.

- Бутилирана вода в залата за всеки един участник – по 1 брой от 500 мл. съответно за сутрешната и следобедната обучителна сесия.

- Две кафе-паузи дневно (сутрин и след обяд), включващи кафе, чай и вода,  дребни сладки и соленки за всеки един от обучаемите.

- Обяд (за всеки от участниците за всеки учебен ден) – на блок маса или с индивидуални порции с тристепенно меню (супа или салата, месно или рибно основно ястие и десерт)  и вода за всеки един обучаем дневно. Предварително трябва да се уточни, дали сред обучаемите има вегетарианци като в такъв случай трябва да се осигурят съответните бройки вегетариански тристепенни менюта.

- Организиран транспорт от и до населеното място по месторабота за 200 участника (по 50 участника за всеки един от четирите обучителни курса) до мястото на събитието. Транспортът трябва да се осъществи с микробус/автобус с подходящ капацитет:

- не по-стар от 5 години, с минимална категория ***(три звезди);

- работеща климатична инсталация;

- да отговаря на техническите изисквания съгласно българското законодателство, както и да отговаря на изискванията за транспортна годност в съответствие с разпоредбите на международни договори и спогодби, по които Република България е страна.

- Участникът декларира в техническото си предложение за изпълнение на поръчката, че ако бъде определен за изпълнител, за осигурения лицензиран транспорт ще бъде поддържана застраховка „Злополука на местата в МПС“ за целия срок на договора.

- Залата за обучение трябва да е подходяща за провеждане на обучителни  събития – с осигурена климатизация и вентилация, с осигурена видимост от всички точки на залата, оборудвана с необходимата озвучителна и презентационна техника (екран, мултимедия, флипчарт, консумативи за флипчарт, озвучителна уредба с осигурени микрофони за участниците, електрозахранване за лаптопи (разклонители/удължители) и комуникационни връзки (високоскоростен интернет), техническа поддръжка на апаратурата и друга техника, ако има необходимост от такава, съгласувано и одобрено от Възложителя.

- Настаняването за 2 нощи да е в хотел с минимум 4 звезди, в стаи с единично настаняване, с включена закуска и вечеря с тристепенно меню (салата, месно или рибно основно ястие и десерт) и напитки (с осигурена вегетарианска алтернатива при предварително заявено желание от обучаем).

- Хотелът трябва да предоставя възможност за дейности, свързани с изграждането на екипност и изработването на взаимодействие между служителите от различните дирекции.

1.5. Изисквания към изпълнението:

- Обучението се осъществява от лекторите, посочени от Възложителя.

- Помощни материали, включващи бележник за писане и химикалка за всеки един обучаем, оформени, съгласно изискванията на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г.”, се осигуряват от Възложителя.

- План-график на обучението след сключване на договора. Промени в графика се правят по писмено предложение на всяка една от страните, най-късно до 5 работни дни преди планираната и одобрена дата;

- По време на учебните занимания трябва да се предоставят предварително подготвените регистрационни форми, оформени, съгласно изискванията на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014- 2020 г.”, в които обучаемите ежедневно да отбелязват присъствието си. В присъствените листове обучаваните отбелязват получаването на учебните материали.

- Изпълнителят осигурява ежедневно фото заснемане по време на провеждане на обученията.

- Изпълнителят издава на всички участници сертификат за успешно преминаване на обучението, оформен, съгласно изискванията на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014- 2020 г.”;

- Във всеки документ/материал за участниците в обучението трябва да бъде посочено името на проекта и че той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

1.6. Срок за изпълнение:

Срокът за изпълнение на услугата, възложена по обществената поръчка, е до 5 (пет) месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от 31 май 2019 година.

Времето за провеждане на всеки един от четирите курса, включени в обучението, трябва да се избере съгласувано с периода по проекта и служебната натовареност на обучаваните.

1.7. Контрол и отчетност:

Минимално изискуемата документация по проекта включва долуизброените документи:

1. Встъпителен доклад - 1 (един) брой - представя се в двуседмичен срок от подписването на договора и включва подробен план за работата и изпълнение на дейностите по поръчката, включително план-график за изпълнение на поръчката.

2. Междинни доклади: докладите се изготвят и представят в срок до 7 работни дни след приключване на изпълнението всеки един от проведените курсове. Те включват описателна част на извършената работа, постигнатите цели, резултати и индикатори за изпълнението. Към докладите се прилагат копия (заверени с текст „Вярно с оригинала”, име, подпис и печат) на всички подкрепящи документи, изработените материали и др., доказващи изпълнението на дейността, съгласно посоченото от възложителя в техническата спецификация.

3. Окончателен доклад - изготвя се за цялостно отчитане, приключването, предаването и приемането на извършената работа по поръчката. Проектът на окончателния доклад се представя най-малко 5 работни дни преди срока за приключване работата по поръчката. Той включва обобщена информация, оценка за резултатите от изпълнените дейности, постигнатите цели, резултати и индикатори, идентифицираните трудности и проблеми, предприетите коригиращи мерки и т.н.

4. Предаване и приемане на докладите и на извършената работа

Всички доклади се представят на български език на хартиен, електронен носител или флаш-памет в сроковете посочени по-горе, по изготвен от Изпълнителя списък. Приемат се чрез подписване на двустранни констативни протоколи, подписани за Възложителя – от ръководителя на проекта или упълномощено от него лице и за Изпълнителя – от представляващия изпълнителя или упълномощено от него лице.

- Докладите от извършената работа трябва да има следните приложения:

- Присъствени списъци с оригинални подписи на участниците, учебна програма, списък получили сертификати;

- Снимков материал;

- Копия от всеки един сертификат за обучаемите;

- Учебни материали – образци от всеки един материал;

- Други приложими документи.

- Възложителят разглежда представените доклади и в срок до 5 работни дни уведомява Изпълнителя за приемането им, или ги връща за преработване, допълване или окомплектоване, ако не отговарят на изискванията, като ръководителят на проекта дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци и пропуски.

- Възложителят приема изработените и представени към докладите материали и резултати, отчети за организирани прояви и други, извършени в изпълнение на основните дейности по поръчката, ако те съответстват на предварително определените изисквания и са достигнати очакваните резултати и заложените индикатори.

- Страните съставят и подписват двустранен констативен протокол за приемане на докладите,  извършената и отчетена в тях работа, и постигнатите резултати.

- В констативните протоколи за приемане без забележки на изработените материали и резултати от изпълнението на всяка от основните дейности се определя и съответното междинно плащане.

- В случай, че бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, Възложителят може да откаже приемането на изпълнението до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в двустранен протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на Изпълнителя.

- Страните съставят и подписват окончателен двустранен констативен протокол за приемане на окончателния доклад, в който се констатира изпълнението или неизпълнението на договора, каква част от гаранцията за изпълнение подлежи на връщане или на задържане, заплащането на окончателната сума по договора.

- Констативните протоколи се подписват за Възложителя – от ръководителя на проекта или упълномощено от него лице и за Изпълнителя – от представляващия изпълнителя или упълномощено от него лице.

## 2. Изпълнение на обособена позиция 2: „PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA®)“.

Обучението е предназначено за 5 служители на ДАЕУ, ще бъде присъствено, с продължителност 4 дни и ще бъде проведено на територията на град София.

В обособената позиция са включени лектори, официални учебни материали и издаване на сертификати за успешно преминато обучение на участниците, наем на зала и необходимата техника, обяд (за всеки учебен ден) за всеки един участник и по две кафе-паузи дневно за всеки един участник, изчерпателно описани в точка 2.4.

В резултат от провеждането на обучението служителите от дирекция ПУДПЕУ ще придобият ценни умения в процеса на планиране и управление на проекти, при оценка на нуждите, планиране, анализ, проследяемост и мониторинг при изпълняване на служебните им ангажименти.

Датите на провеждане на обучението ще бъдат уточнени от страна на Възложителя след приемане на план-график за изпълнение на поръчката (част от встъпителния доклад).

2.1. Очаквани резултати:

Проведен 1 четиридневен курс, минимум 35 учебни часа (35 PDU),  с обучени общо 5 служители с получаване на валиден сертификат за преминато обучение PMI-PBA®.

2.2. Изисквания към организацията на обучението:

В Техническото си предложение (елемент от офертата на участника) участникът трябва да опише подробно условията, при които ще се организира и проведе обучението, местоположението и характеристиките на предлаганата зала, планираната от участника предварителна организация, организацията и логистиката на обученията, и др. по преценка на участника, които да гарантират качественото изпълнение на дейността.

2.3. Място на провеждане:

На територията на град София, в  подходяща зала, с презентационна техника (екран, мултимедия, флипчарт, консумативи за флипчарт, електрозахранване за лаптопи (разклонители/удължители) и комуникационни връзки), техническа поддръжка на апаратурата и друга техника, ако има необходимост от такава.

2.4. Логистично осигуряване на обучението:

- Учебно място с компютър за всеки един обучаем.

- Учебни материали по програмата на курса, оформени съгласно изискванията на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г.”.

- Регистрация на участниците. Списъкът на участниците трябва да включва: три имена, звено, длъжност, координати за връзка и подпис за удостоверяване на  присъствие в отделни графи.

- Осигуряване на цялостната организация, логистика и управление на място от необходимия за това екип.

- Осигуряване на фотоархив.

- Бутилирана вода в залата за всеки един участник – по 1 брой от 500 мл. съответно за сутрешната и следобедната обучителна сесия.

- Две кафе-паузи дневно (сутрин и след обяд), включващи кафе, чай и вода,  дребни сладки и соленки за всеки един от обучаемите.

- Обяд (за всеки от участниците за всеки учебен ден) на блок маса или с индивидуални порции с тристепенно меню (супа или салата, месно или рибно основно ястие и десерт)  и вода за всеки един обучаем дневно. Предварително трябва да се уточни, дали сред обучаемите има вегетарианци като в такъв случай трябва да се осигурят съответните бройки вегетариански тристепенни менюта.

- Залата трябва да е с осигурена климатизация и вентилация, с осигурена видимост от всички точки на залата, оборудвана с необходимата  презентационна техника (екран, мултимедия, флипчарт, консумативи за флипчарт, електрозахранване за лаптопи (разклонители/удължители) и комуникационни връзки (високоскоростен интернет), техническа поддръжка на апаратурата и друга техника, ако има необходимост от такава, съгласувано и одобрено от Възложителя.

2.5. Изисквания към изпълнението:

- Помощни материали, включващи бележник за писане и химикалка за всеки един обучаем, оформени, съгласно изискванията на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г.”, се осигуряват от Възложителя.

- План-график на обучението след сключване на договора. Промени в графика се правят по писмено предложение на всяка една от страните, най-късно до 5 дни преди планираната и одобрена дата;

- Обучението трябва да се осъществява от учебен център, официално регистриран от PMI като доставчик на обучение PMI-PBA®.

- Курсовете, включени в обучението, трябва да се провеждат лектори, които притежават PMI-PBA® сертификат и отговарят на следните минимални изисквания, доказващи се със съответните официални документи:

- Образование: образователно-квалификационна степен „бакалавър“

- Общ професионален опит минимум 5г.

    - Обучението се осъществява от преподавателите, посочени в офертата на участника, определен за изпълнител.

    - В случай, че в хода на изпълнение на договора се окаже, че някой от лекторите няма възможност да продължи участието си в обученията, изпълнителят е длъжен да предложи на възложителя лектор, който да замести отпадналия, като заместникът трябва да отговаря на минималните изисквания, на които е отговарял отпадналия от екипа лектор;

- Изпълнителят издава на всички участници сертификат за успешно преминаване на обучението, оформен, съгласно изискванията на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014- 2020 г.”;

- Във всеки документ/материал за участниците в обучението трябва да бъде посочено името на проекта и че той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

    - По време на учебните занимания трябва да се предоставят предварително подготвените регистрационни форми, оформени, съгласно изискванията на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014- 2020 г.”, в които обучаемите ежедневно да отбелязват присъствието си. В присъствените листове обучаваните отбелязват получаването на учебните материали.

    - Изпълнителят осигурява ежедневно фото заснемане по време на провеждане на обученията.

2.6. Срок за изпълнение:

Срокът за изпълнение на услугата, възложена по обществената поръчка, е до 5 (пет) месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от 31 май 2019 година. Времето за провеждане на курса трябва да се избере съгласувано с периода по проекта, и служебната натовареност на обучаваните.

2.7. Контрол и отчетност:

Минимално изискуемата документация по проекта включва долуизброените документи:

1. Встъпителен доклад - 1 (един) брой - представя се в двуседмичен срок от подписването на договора и включва подробен план за работата и изпълнение на дейностите по поръчката, включително план-график за изпълнение на поръчката.

2. Окончателен доклад - изготвя се за цялостно отчитане, приключването, предаването и приемането на извършената работа по поръчката. Проектът на окончателния доклад се представя най-малко 5 работни дни преди срока за приключване работата по поръчката. Той включва обобщена информация, оценка за резултатите от изпълнените дейности, постигнатите цели, резултати и индикатори, идентифицираните трудности и проблеми, предприетите коригиращи мерки и т.н.

3. Предаване и приемане на докладите и на извършената работа

Всички доклади се представят на български език на хартиен, електронен носител или флаш-памет в сроковете посочени по-горе, по изготвен от Изпълнителя списък. Приемат се чрез подписване на двустранни констативни протоколи, подписани за Възложителя – от ръководителя на проекта или упълномощено от него лице и за Изпълнителя – от представляващия изпълнителя или упълномощено от него лице.

- Докладите от извършената работа трябва да има следните приложения:

- Присъствени списъци с оригинални подписи на участниците, учебна програма, списък получили сертификати;

- Снимков материал;

- Копия от всеки един сертификат за обучаемите;

- Учебни материали – образци от всеки един материал;

- Други приложими документи.

- Възложителят разглежда представените доклади и в срок до 5 работни дни уведомява Изпълнителя за приемането им, или ги връща за преработване, допълване или окомплектоване, ако не отговарят на изискванията, като ръководителят на проекта дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци и пропуски.

- Възложителят приема изработените и представени към докладите материали и резултати, отчети за организирани прояви и други, извършени в изпълнение на основните дейности по поръчката, ако те съответстват на предварително определените изисквания и са достигнати очакваните резултати и заложените индикатори.

- Страните съставят и подписват двустранен констативен протокол за приемане на докладите,  извършената и отчетена в тях работа, и постигнатите резултати.

- В констативните протоколи за приемане без забележки на изработените материали и резултати от изпълнението на всяка от основните дейности.

- В случай, че бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, Възложителят може да откаже приемането на изпълнението до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в двустранен протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на Изпълнителя.

- Страните съставят и подписват окончателен двустранен констативен протокол за приемане на окончателния доклад, в който се констатира изпълнението или неизпълнението на договора, каква част от гаранцията за изпълнение подлежи на връщане или на задържане, заплащането на окончателната сума по договора.

- Констативните протоколи се подписват за Възложителя – от ръководителя на проекта или упълномощено от него лице и за Изпълнителя – от представляващия изпълнителя или упълномощено от него лице.

## 3. Изпълнение на обособена позиция 3: „Провеждане на обучение по Business process model and notation (BPMN 2.0)“.

Обучението е предназначено за 4 служители на ДАЕУ, ще бъде присъствено, с продължителност 2 дни и ще бъде проведено на територията на град София.

В обособената позиция са включени лектори, учебни материали и издаване на сертификати за успешно преминато обучение на участниците, наем на зала и необходимата техника, обяд за всеки един участник и по две кафе-паузи дневно за всеки един участник, изчерпателно описани в точка 3.4. В резултат от провеждането на обучението служителите от дирекция ПУДПЕУ ще придобият ценни умения при моделирането, анализ, симулации, оптимизация и автоматизиране на процесите, качеството на софтуера и автоматизираното тестване.

Датите на провеждане на обучението ще бъдат уточнени от страна на Възложителя след приемане на план-график за изпълнение на поръчката (част от встъпителния доклад).

3.1. Очаквани резултати:

Проведен 1 двудневен  курс, с обучени общо 4 служители с получаване на сертификат.

3.2. Изисквания към организацията на обучението:

В Техническото си предложение (елемент от офертата на участника) участникът трябва да опише подробно условията, при които ще се организира и проведе обучението, местоположението и характеристиките на предлаганата зала, планираната от участника предварителна организация, организацията и логистиката на обученията, и др. по преценка на участника, които да гарантират качественото изпълнение на дейността.

3.3. Място на провеждане:

На територията на град София, в  подходяща зала, оборудвана с необходимата презентационна техника (екран, мултимедия, флипчарт, консумативи за флипчарт, електрозахранване за лаптопи (разклонители/удължители) и комуникационни връзки), техническа поддръжка на апаратурата и друга техника, ако има необходимост от такава.

3.4. Логистично осигуряване на обучението:

- Учебно място с компютър за всеки един обучаем.

- Учебни материали по програмата на курса, оформени съгласно изискванията на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г.”.

- Регистрация на участниците. Списъкът на участниците трябва да включва: три имена, звено, длъжност, координати за връзка и подпис за удостоверяване на  присъствие в отделни графи.

- Осигуряване на цялостната организация, логистика и управление на място от необходимия за това екип.

- Осигуряване на фотоархив.

- Бутилирана вода в залата за всеки един участник – по 1 брой от 500 мл. съответно за сутрешната и следобедната обучителна сесия.

- Две кафе-паузи дневно (сутрин и след обяд), включващи кафе, чай и вода,  дребни сладки и соленки за всеки един от обучаемите.

- Обяд (за всеки от участниците за всеки учебен ден) на блок маса или с индивидуални порции с тристепенно меню (супа или салата, месно или рибно основно ястие и десерт)  и вода за всеки един обучаем дневно. Предварително трябва да се уточни, дали сред обучаемите има вегетарианци като в такъв случай трябва да се осигурят съответните бройки вегетариански тристепенни менюта.

- Залата трябва да е с осигурена климатизация и вентилация, с осигурена видимост от всички точки на залата, оборудвана с необходимата  презентационна техника (екран, мултимедия, флипчарт, консумативи за флипчарт, електрозахранване за лаптопи (разклонители/удължители) и комуникационни връзки (високоскоростен интернет), техническа поддръжка на апаратурата и друга техника, ако има необходимост от такава, съгласувано и одобрено от Възложителя.



3.5. Изисквания към изпълнението:

- Помощни материали, включващи бележник за писане и химикалка за всеки един обучаем, оформени, съгласно изискванията на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г.”, се осигуряват от Възложителя.

- План-график на обучението след сключване на договора. Промени в графика се правят по писмено предложение на всяка една от страните, най-късно до 5 работни дни преди планираната и одобрена дата;

- Курсовете, включени в обучението, трябва да се провеждат лектори, които отговарят на следните минимални изисквания, доказващи се със съответните официални документи:

- Образование: образователно-квалификационна степен „бакалавър“

- Общ професионален опит минимум 5г.

    - Обучението се осъществява от преподавателите, посочени в офертата на участника, определен за изпълнител.

    - В случай, че в хода на изпълнение на договора се окаже, че някой от лекторите няма възможност да продължи участието си в обученията, изпълнителят е длъжен да предложи на възложителя лектор, който да замести отпадналия, като заместникът трябва да отговаря на минималните изисквания, на които е отговарял отпадналия от екипа лектор;

- Изпълнителят издава на всички участници сертификат за успешно преминаване на обучението, оформен, съгласно изискванията на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014- 2020 г.”;

- Във всеки документ/материал за участниците в обучението трябва да бъде посочено името на проекта и че той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

    - По време на учебните занимания трябва да се предоставят предварително подготвените регистрационни форми, оформени, съгласно изискванията на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014- 2020 г.”, в които обучаемите ежедневно да отбелязват присъствието си. В присъствените листове обучаваните отбелязват получаването на учебни материали.

    - Изпълнителят осигурява ежедневно фото заснемане по време на провеждане на обученията.

3.6. Срок за изпълнение:

Срокът за изпълнение на услугата, възложена по обществената поръчка, е до 5 (пет) месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от 31 май 2019 година. Времето за провеждане на курса трябва да се избере съгласувано с периода по проекта и служебната натовареност на обучаваните.

3.7. Контрол и отчетност:

Минимално изискуемата документация по проекта включва долуизброените документи:

1. Встъпителен доклад - 1 (един) брой - представя се в двуседмичен срок от подписването на договора и включва подробен план за работата и изпълнение на дейностите по поръчката, включително план-график за изпълнение на поръчката.

2. Окончателен доклад - изготвя се за цялостно отчитане, приключването, предаването и приемането на извършената работа по поръчката. Проектът на окончателния доклад се представя най-малко 5 работни дни преди срока за приключване работата по поръчката. Той включва обобщена информация, оценка за резултатите от изпълнените дейности, постигнатите цели, резултати и индикатори, идентифицираните трудности и проблеми, предприетите коригиращи мерки и т.н.

3. Предаване и приемане на докладите и на извършената работа

Всички доклади се представят на български език на хартиен, електронен носител или флаш-памет в сроковете посочени по-горе, по изготвен от Изпълнителя списък. Приемат се чрез подписване на двустранни констативни протоколи, подписани за Възложителя – от ръководителя на проекта или упълномощено от него лице и за Изпълнителя – от представляващия изпълнителя или упълномощено от него лице.

- Докладите от извършената работа трябва да има следните приложения:

- Присъствени списъци с оригинални подписи на участниците, учебна програма, списък получили сертификати;

- Снимков материал;

- Копия от всеки един сертификат за обучаемите;

- Учебни материали – образци от всеки един материал;

- Други приложими документи.

- Възложителят разглежда представените доклади и в срок до 5 работни дни уведомява Изпълнителя за приемането им, или ги връща за преработване, допълване или окомплектоване, ако не отговарят на изискванията, като ръководителят на проекта дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци и пропуски.

- Възложителят приема изработените и представени към докладите материали и резултати, отчети за организирани прояви и други, извършени в изпълнение на основните дейности по поръчката, ако те съответстват на предварително определените изисквания и са достигнати очакваните резултати и заложените индикатори.

- Страните съставят и подписват двустранен констативен протокол за приемане на докладите,  извършената и отчетена в тях работа, и постигнатите резултати.

- В констативните протоколи за приемане без забележки на изработените материали и резултати от изпълнението на всяка от основните дейности.

- В случай, че бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, Възложителят може да откаже приемането на изпълнението до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в двустранен протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на Изпълнителя.

- Страните съставят и подписват окончателен двустранен констативен протокол за приемане на окончателния доклад, в който се констатира изпълнението или неизпълнението на договора, каква част от гаранцията за изпълнение подлежи на връщане или на задържане, заплащането на окончателната сума по договора.

- Констативните протоколи се подписват за Възложителя – от ръководителя на проекта или упълномощено от него лице и за Изпълнителя – от представляващия изпълнителя или упълномощено от него лице.

## 4. Изпълнение на обособена позиция 4: „SLA – Service Level Agreement“.

Обучението е предназначено за 15 служители на дирекция КИИ, като 10 от тях са от териториалните поделения. То ще бъде присъствено, с продължителност 5 дни и ще бъде проведено на територията на град София.

В обособената позиция са включени лектори, учебни материали и издаване на сертификати за успешно преминато обучение на участниците, наем на зала и необходимата техника, обяд за всеки един участник и по две кафе-паузи дневно за всеки един участник, изчерпателно описани в точка 4.4. В прогнозната стойност са предвидени транспорт и хотелско настаняване с включени закуски и вечери за обучаемите от териториалните поделения, изчерпателно описани в т. 4.4.

В резултат от провеждането на обучението служителите от дирекция КИИ ще могат да боравят със специфични и измерими аспекти, предоставени от SLA, свързани с предлагането на услуги. Правилното разбиране на основните понятия в ITIL ще даде възможност по-лесно и по-бързо да бъдат имплементирани добрите практики в ДАЕУ.

Датите на провеждане на обучението ще бъдат уточнени от страна на Възложителя след приемане на план-график за изпълнение на поръчката (част от встъпителния доклад).

4.1. Очаквани резултати:

Проведен 1 петдневен курс, с обучени общо 15 служители с получаване на сертификат.

4.2. Изисквания към организацията на обучението:

В Техническото си предложение (елемент от офертата на участника) участникът трябва да опише подробно условията, при които ще се организира и проведе обучението, местоположението и характеристиките на предлаганата зала, планираната от участника предварителна организация, организацията и логистиката на обученията, и др. по преценка на участника, които да гарантират качественото изпълнение на дейността.

4.3. Място на провеждане:

На територията на град София, в подходяща зала, оборудвана с необходимата презентационна техника (екран, мултимедия, флипчарт, консумативи за флипчарт, електрозахранване за лаптопи (разклонители/удължители) и комуникационни връзки), техническа поддръжка на апаратурата и друга техника, ако има необходимост от такава.

4.4. Логистично осигуряване на обучението:

- Учебно място с компютър за всеки един обучаем.

- Учебни материали по програмата на курса, оформени съгласно изискванията на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г.”.

- Мултимедиен проектор, лаптоп с връзка към мултимедийната уредба и интернет, екран за прожектиране, флипчарт, техническа поддръжка на апаратурата, както и друга техника, ако е необходимо за провеждане на обученията.

- Регистрация на участниците. Списъкът на участниците трябва да включва: три имена, звено, длъжност, координати за връзка и подпис за удостоверяване на  присъствие в отделни графи.

- Осигуряване на цялостната организация, логистика и управление на място от необходимия за това екип.

- Осигуряване на фотоархив.

- Бутилирана вода в залата за всеки един участник – по 1 брой от 500 мл. съответно за сутрешната и следобедната обучителна сесия.

- Две кафе-паузи дневно (сутрин и след обяд), включващи кафе, чай и вода,  дребни сладки и соленки за всеки един от обучаемите.

- Обяд (за всеки от участниците за всеки учебен ден)  на блок маса или с индивидуални порции с тристепенно меню (супа или салата, месно или рибно основно ястие и десерт)  и вода за всеки един обучаем дневно. Предварително трябва да се уточни, дали сред обучаемите има вегетарианци като в такъв случай трябва да се осигурят съответните бройки вегетариански тристепенни менюта.

- Транспорт от и до населеното място по месторабота за 10 обучаеми. В случай, че изпълнителят не организира транспорт за обучаемите, чието място по месторабота е извън София, той трябва да поеме транспортните им разходи за ЖП или автобусен транспорт от населеното място по месторабота до София и обратно.

- Нощувки в София в хотел в близост до залата за обучение или в близост до удобен транспорт без прекачване до залата за обучение за 10 обучаеми. Нощувките трябва да са в хотел с минимум 3 звезди, в стаи с единично настаняване, с включена закуска и вечеря с тристепенно меню (салата, месно или рибно основно ястие и десерт) и бутилирана вода от 500 мл. (с осигурена вегетарианска алтернатива при предварително заявено желание от обучаем).

4.5. Изисквания към изпълнението:

- Помощни материали, включващи бележник за писане и химикалка за всеки един обучаем, оформени, съгласно изискванията на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г.”, се осигуряват от Възложителя.

- План-график на обучението след сключване на договора. Промени в графика се правят по писмено предложение на всяка една от страните, най-късно до 5 работни дни преди планираната и одобрена дата;

- Курсовете, включени в обучението, трябва да се провеждат лектори, които отговарят на следните минимални изисквания, доказващи се със съответните официални документи:

- Образование: образователно-квалификационна степен „бакалавър“

- Общ професионален опит минимум 5г.

    - Обучението се осъществява от преподавателите, посочени в офертата на участника, определен за изпълнител.

    - В случай, че в хода на изпълнение на договора се окаже, че някой от лекторите няма възможност да продължи участието си в обученията, изпълнителят е длъжен да предложи на възложителя лектор, който да замести отпадналия, като заместникът трябва да отговаря на минималните изисквания, на които е отговарял отпадналия от екипа лектор;

- Изпълнителят издава на всички участници сертификат за успешно преминаване на обучението, оформен, съгласно изискванията на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014- 2020 г.”;

- Във всеки документ/материал за участниците в обучението трябва да бъде посочено името на проекта и че той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

    - По време на учебните занимания трябва да се предоставят предварително подготвените регистрационни форми, оформени, съгласно изискванията на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014- 2020 г.”, в които обучаемите ежедневно да отбелязват присъствието си. В присъствените листове обучаваните отбелязват получаването на учебните материали.

    - Изпълнителят осигурява ежедневно фото заснемане по време на провеждане на обученията.

4.6. Срок за изпълнение:

Срокът за изпълнение на услугата, възложена по обществената поръчка, е до 5 (пет) месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от 31 май 2019 година. Времето за провеждане на курса трябва да се избере съгласувано с периода по проекта и служебната натовареност на обучаваните.

4.7. Контрол и отчетност:

Минимално изискуемата документация по проекта включва долуизброените документи:

1. Встъпителен доклад - 1 (един) брой - представя се в двуседмичен срок от подписването на договора и включва подробен план за работата и изпълнение на дейностите по поръчката, включително план-график за изпълнение на поръчката.

2. Окончателен доклад - изготвя се за цялостно отчитане, приключването, предаването и приемането на извършената работа по поръчката. Проектът на окончателния доклад се представя най-малко 5 работни дни преди срока за приключване работата по поръчката. Той включва обобщена информация, оценка за резултатите от изпълнените дейности, постигнатите цели, резултати и индикатори, идентифицираните трудности и проблеми, предприетите коригиращи мерки и т.н.

3. Предаване и приемане на докладите и на извършената работа

Всички доклади се представят на български език на хартиен, електронен носител или флаш-памет в сроковете посочени по-горе, по изготвен от Изпълнителя списък. Приемат се чрез подписване на двустранни констативни протоколи, подписани за Възложителя – от ръководителя на проекта или упълномощено от него лице и за Изпълнителя – от представляващия изпълнителя или упълномощено от него лице.

- Докладите от извършената работа трябва да има следните приложения:

- Присъствени списъци с оригинални подписи на участниците, учебна програма, списък получили сертификати;

- Снимков материал;

- Копия от всеки един сертификат за обучаемите;

- Учебни материали – образци от всеки един материал;

- Други приложими документи.

- Възложителят разглежда представените доклади и в срок до 5 работни дни уведомява Изпълнителя за приемането им, или ги връща за преработване, допълване или окомплектоване, ако не отговарят на изискванията, като ръководителят на проекта дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци и пропуски.

- Възложителят приема изработените и представени към докладите материали и резултати, отчети за организирани прояви и други, извършени в изпълнение на основните дейности по поръчката, ако те съответстват на предварително определените изисквания и са достигнати очакваните резултати и заложените индикатори.

- Страните съставят и подписват двустранен констативен протокол за приемане на докладите,  извършената и отчетена в тях работа, и постигнатите резултати.

- В констативните протоколи за приемане без забележки на изработените материали и резултати от изпълнението на всяка от основните дейности.

- В случай, че бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, Възложителят може да откаже приемането на изпълнението до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в двустранен протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на Изпълнителя.

- Страните съставят и подписват окончателен двустранен констативен протокол за приемане на окончателния доклад, в който се констатира изпълнението или неизпълнението на договора, каква част от гаранцията за изпълнение подлежи на връщане или на задържане, заплащането на окончателната сума по договора.

- Констативните протоколи се подписват за Възложителя – от ръководителя на проекта или упълномощено от него лице и за Изпълнителя – от представляващия изпълнителя или упълномощено от него лице.

- ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНОСТ

Всички документи и материали, свързани с изпълнението на обществената поръчка, включително присъствени листове, учебни материали, сертификати и др. следва да бъдат подготвени в съответствие с изискванията за мерките по информация и комуникация на ЕС, описани в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“, както и на ОПДУ. Всички документи и материали трябва да съдържат:

  - Eмблемата на ЕС, упоменаването „Европейския съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд;

  - Oбщото лого за програмен период 2014-2020, със съответното наименование на финансиращата програма;

  - Изречението: „Проект № BG05SFOP001-2.006-0057 „Подобряване на специализираните знания и умения на служители в ДАЕУ в областта на архитектурата на е-управлението“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”;

  - Адресът на единния информационен портал: https://www.eufunds.bg/

За информация, разпространявана по електронен път, описаните принципи се прилагат аналогично.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

За изпълнение на поръчката Техническото предложение на участника следва да отговаря на изискванията на техническата спецификация и да има най-малко следното съдържание:

  - Организация на изпълнението на поръчката:

В тази част на Техническото предложение участниците трябва да опишат последователно всички действия за изпълнение на всички дейности и поддейности от предмета на поръчката. Освен това трябва да посочат връзката между всички предложени действия и очаквани резултати, като последните следва да съответстват на техническата спецификация и нормативната уредба. Всяко действие следва да бъде декомпозирано на отделни задачи, като се разпише и конкретната продължителност за изпълнение и резултати за всяка задача, с които се отчита степента на изпълнението й. Участниците следва да посочат всички отговорни лица за изпълнението на всяка една от задачите, на които е декомпозирано  всяко едно от действията за изпълнение на отделните дейности от предмета на поръчката, включително техните роли, функции, отговорности и субординация.

Участникът трябва да опише подробно условията, при които ще се организира и проведе обучението/обученията, местоположението и характеристиките на предлаганата зала, планираната от участника предварителна организация, организацията и логистиката на обученията, и др. по преценка на участника, които да гарантират качественото изпълнение на дейността.

Към описанието на организацията за изпълнение на поръчката следва да бъде приложен и Проект на план-график за изпълнение на дейностите с разписани индикативни дати за изпълнение, от който да е видно, че участникът е в състояние да изпълни поръчката в предложения от него в Техническото предложение срок, който не може да бъде по-късно от 31.05.2019 година.

След сключване на Договор избраният изпълнител следва да представи за одобрение към Встъпителния доклад - план-график, в зависимост от датата на започване на изпълнението. В план-графика избраният изпълнител не следва да променя предложения от него  в Техническото му предложение краен срок за изпълнение на поръчката.

- ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

При реализиране на дейностите по настоящата обществена поръчка, в допълнение към гореизложеното, Изпълнителят следва да има предвид и посочените по-долу изисквания:

  - Ще бъде организирана първоначална/встъпителна среща, между екипа на Изпълнителя и този от страна на Възложителя за уточняване на въпроси във връзка с изпълнението на посочените основни дейности. На тази среща ще бъдат уточнени и подробностите по изготвянето и предоставянето на Встъпителен доклад.

  - Възложителят си запазва правото при изпълнение на всяка конкретна задача или дейност от обществената поръчка да иска корекции по продукта, ако се констатира отклонение от договореното.

  - Изпълнителят работи в координация и взаимодействие с Възложителя.

  - Изпълнителят изпълнява дадените от Възложителя текущи указания по изпълнение на поръчката.

  - Изпълнителят е длъжен да отстранява за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и появили се дефекти в процеса на изпълнението на поръчката.

Изпълнителят следва да спазва всички нормативни изисквания по отношение на дейността на Държавна агенция „Електронно управление“ и електронното управление в Република България.