Приложение 3

Име на дейност

Изграждане на Национален Киберситуационен Център (НКСЦ).

Описание на дейността

В рамките на дейността се предвижда да бъде оборудвана зала, в която да се визуализира информацията влизаща в НКСЦ за нуждите на заседаващите в нея. Информацията, влизаща в НКСЦ ще бъде от разнородни източници. Целта на информацията е да подпомогне вземането на решения, като бъде визуализирана актуалната киберситуационната картина в страната. Това се предвижда да бъде постигнато посредством изграждането на система за анализ, класификация, приоритизация, корелация и визуализация на информация с цел подпомагане вземането на решение (накратко: система за визуализация).

Изпълнение на дейността

Изпълнението на дейността ще бъде извършено в три (3) разделни семантични части, които могат да се обобщят като: Оборудване на зала с необходимата техника; Окабеляване и доставяне на мрежово оборудване; Изграждане на система за анализ, класификация, приоритизация, корелация и визуализация на информация с цел подпомагане вземането на решение

По определената първа семантична част на проекта, изпълнителят ще изготви проект за оборудване на залата, който включва:

- доставяне и монтиране на техника за визуализация със следните минимални параметри:

| Изискване за работа | предназначен за 24/7 работа |
| --- | --- |
| Размер на телевизора/монитора (устройството) | 75 инча (189.3 см) |
| Размер на дисплейната част | 165,02x92,82 см |
| Съотношение | 16:9 |
| Статичен контраст | 4000:1 (стандартен) |
| Минимална поддържана резолюция | поне 3840x2160 |
| Оптимална (native) поддържана разделителна способност | 3840x2160 |
| Време за реакция: най-голямо допустимо забавяне | не повече от 10 ms |
| HDMI портове | да, поне 2 |
| USB портове | да, поне 1 |
| Захранващо устройство | Захранване |
| Захранване | Номинално напрежение AC 120/230 V (50/60 Hz) |

- за нуждите на залата се предвиждат пет (5) визуализиращи устройства и едно резервно;

- за нуждите на монтаж на устройствата се предвиждат аналогичен брой рамки и стойки;

За нуждите на втората семантична част се предвиждат:

- свързване на визуализиращите устройства със системата за визуализация;

- изграждане на мрежово осигуряване на помещението;

За нуждите на третата семантична част се предвиждат:

- Изграждане на система за анализ, класификация, приоритизация, корелация и визуализация на информация с цел подпомагане вземането на решение (накратко: система за визуализация). Тази система следва да съдържа най-малко от следните елементи:

- Информация за оператори на съществени услуги (включително трансгранични такива) като: наименование на оператора, контактни точки, наименование на съществената услуга, сектор и подсектор, брой потребители на услугата, каква географска територия бива засегната при нейното предоставяне;  кои други съществени услуги зависят от нея; от кои други съществени услуги зависи;

- Информация за съществени услуги (включително трансгранични такива) като: наименование на оператора обслужващ услугата, сектор и подсектор, брой потребители на услугата, каква географска територия бива засегната при нейното  кои други съществени услуги зависят от нея; от кои други съществени услуги зависи;

- Информация за цифровите услуги като: наименование на оператора, контактни точки, наименование на съществената услуга, сектор и подсектор, брой потребители на услугата, каква географска територия бива засегната при нейното  кои други съществени услуги зависят от нея; от кои други съществени услуги зависи;

- Информация за всички субекти, идентифицирани по чл.4 от Закона за киберсигурност като: наименование на субекта, контактни точки, наименование на съществената услуга, сектор и подсектор, брой потребители на услугата, каква географска територия бива засегната при нейното  кои други съществени услуги зависят от нея; от кои други съществени услуги зависи, където това е възможно;

- Невронна мрежа за корелация на взаимосвързаността на различните услуги. Невронната мрежа следва да бъде използвана от изчисляващия алгоритъм, когато бива определяно значителното увреждащо въздействие на инцидента.

- Алгоритъм за изчисляване на значителното увреждащо въздействие при частично или пълно прекъсване на дейността на определена услуга и/или оператор

- Визуализационна част на системата, която да визуализира на n+1 различни монитора информацията, влизаща и обработвана в центъра (където n е броят на различните източници на информация, която ще бъде представяна както е от съответния източник, а 1 е броят на централните, обобщени визуализационни постове, всеки, свързан с отделно визуализационно устройство).

- Допълнително, визуализационната част на системата, която представлява обобщения визуализационен пост трябва да има възможност да представя информацията според корелацията за нейното значително увреждащо въздействие по геолокация, корелация с други услуги/оператори на услуги, типове на атаката (DDoS, malware и т.н.) и др., върху симулирано териториално нетопографско изображение на територията на Р България.

- Да поддържа оркестрация и автоматизация, включително интеграцията с повече от един SIEM и/или други източници на информация, които да могат да бъдат интегрирани и информацията използвана за обогатяване на идентифицираните аларми.

- Да поддържа възможност за измерване на ефективността на работата на центъра за управление на сигурността и да предоставя доклади, съдържащи ключови индикатори, описващи работата на центъра.

- Доставянето на информация към НКСЦ ще бъде осъществявано посредством унифициран, специфично създаден протокол, който ще бъде използван от центровете за доставяне на информация. Системата задължително трябва да е способна да приема и обработва информация от този протокол.

- Хардуерни изискванията към машините на системата

| Наименование | стойност поддържани | стойност инсталирани |
| --- | --- | --- |
| Сървър |  |  |
| Слотове за процесор | Поне 2 | Поне 1 |
| Процесор | - | Поне 2.4GHz/8 ядра |
| Слотове за оперативна памет | Поне 12 | Поне 2 |
| Тип ОП | - | Поне DDR4- 2666 |
| Инсталирана ОП | - | Поне 64GB |
| Захранване | Поне 2 | Поне 1 |
| Слотове за Дисково пространство | Поне 8 | Поне 2 |
| Дисково пространство | - | Поне 8 TB |

Резервиране на данни в системата:

Хардуер, способен да съхранява резервирани данни, правени поне един път седмично, като пази логове за 7 дни.

Софтуер, способен да резервира данни поне един път седмично и да съхранява тези данни в продължение на 7 дни

Резултати

Като резултати се очаква да бъде:

1. Изготвено проектно предложение за оборудване на зала за нуждите на визуализация на киберситуационната картина в НКСЦ;

2. Извършено окабеляване на залата;

3. Тестване на окабеляването на залата;

4. Доставено и монтирано оборудване за залата ;

5. Тествано монтираното оборудване;

6. Изградена система за визуализация;

7. Тествана системата за визуализация.

Разходи :

Разходните дейности по проекта се предвижда да бъдат:

-  изготвяне на проектно предложение на зала за провеждане на национални и международни учения и обучение;

- окабеляване на залата;

- доставка и монтиране на оборудване;

- изграждане на система за визуализация;

- гаранционна поддръжка 3 години.

Всеки участник да предостави единични цени по всеки компонент